项目方案 ｜ 校园餐饮数字化管理

# 枣庄职业学院校园餐饮数字化订餐与配送平台

可落地方案 · 双校区一平台 · 白名单校外商户 · 校园最后一公里配送

提交：枣庄职业学院　｜　编制：平台运营方　｜　日期：2026年8月　｜　版本：V1.0（待审议）

# 一、方案摘要

本方案面向枣庄职业学院两个校区、约1.5万名在校生，建设一套覆盖校内3座食堂与校外白名单商家的校园订餐与配送平台。平台以微信小程序为统一入口，由在校学生骑手完成校园最后一公里配送；全部交易资金归集学校财务对公账户，统一结算、全程留痕；校外骑手禁止入校，校门口设置自取点。方案同时预留社区供餐延伸能力，可作为学校服务地方民生、深化产教融合的长期抓手。

| 平台日均订单（一期） | 食堂销量提升（三年累计） | 弹性助学岗位 | 学校校外订单成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,000-7,000单 | 15%-25% | 100-300个 | 0元 |

以上为方案测算目标，以学校实际数据校准后确定。

# 二、项目背景与现状

## 2.1 学校与食堂现状

两个校区相距较远、相互独立，需要一套平台、双校区独立运营。

校内现有3座食堂，服务约1.5万名在校生。

食材统一采购，档口按营业额6%获取加工提成，商家无自主定价权，平台不能按“向商家抽佣”设计校内订单。

食堂高峰集中，档口产能与线上渠道尚未打通。

## 2.2 校外外卖现状与主要问题

约半数在校生每日通过校外渠道点餐，按1.5万人估算日均约7,000单（以学校最新调研数据为准）。

校外骑手目前可进入校园，人员无备案、无统一管理。

校外餐食来源分散，缺少资质白名单与过程留痕。

食堂营业额外流，校园安保、保洁与宿舍管理压力持续上升。

## 2.3 学校已明确的方向

允许优质校外商户入驻平台，由平台骑手出校取餐、封签回校。

支持平台长期运营，并推动校内食堂服务向周边社区延伸。

希望通过数字化手段实现校外外卖“可管、可控、可追溯”。

## 2.4 方案目标

一个平台：统一入口、统一身份、统一结算、统一监管。

两个校区：独立站点、独立商家池、独立骑手队、独立数据报表。

三类订单：校内食堂、校外白名单、远期社区供餐。

四方受益：学生获得便利与岗位，学校获得安全与管理，食堂获得销量与数据，运营方投入技术与服务。

# 三、总体方案设计

## 3.1 平台定位

平台不是简单的“校园外卖App”，而是学校餐饮数字化管理与配送服务平台：既是学生订餐入口，也是学校后勤监管、资金归集、商户准入、骑手管理和数据分析的统一载体。

## 3.2 一平台双校区

两个校区使用同一套平台，但业务配置完全独立。

各自维护食堂目录、校外商户池、配送站点、骑手队伍、取餐点与结算报表。

小程序根据定位自动切换校区，跨校区不配送。

试点先选择条件较成熟的一个校区，跑通后再复制到另一校区。

## 3.3 四端架构

学生端（微信小程序）：统一身份认证、订餐/预约、订单跟踪、评价售后、校园卡与微信支付。

商户端（网页+APP）：菜单与库存管理、订单打印、出餐提醒、经营数据。

骑手端（APP）：派单/抢单、取餐核验、送达签收、收入明细。

管理端（Web+移动）：商户准入、骑手管理、订单监控、食品安全、资金分账、数据驾驶舱。

## 3.4 业务模式

校内食堂订单：3座食堂档口入驻，线上点餐、集中备餐、学生骑手配送至宿舍楼。

校外商户订单：白名单商户入驻，学生骑手出校取餐、封签核验后回校配送。

配送范围：仅限学生公寓楼栋，教学楼、图书馆、自习室不配送。

远期延伸：食堂产能向社区助餐点、周边单位团餐延伸。

# 四、配套管控与政策

## 4.1 校外骑手管控（独家配送前提）

方案以“校外骑手不入校、校门口统一自取点、平台承担宿舍楼最后一公里”为政策框架。校外餐仍可通过校门口自取点获取，保障学生选择权；配送进入宿舍区的唯一渠道为校内平台。

出台《校园外卖与配送管控办法》，明确校外骑手禁止入校。

校门口设置带监控、编号的自取架/取餐柜，学生扫码自取。

平台骑手统一实名备案、着装/工牌，系统派单留痕。

管控分三步落地：先出制度，再试运行，最后依据数据正式发文。

## 4.2 校外商户白名单

营业执照、食品经营许可证、健康证、卫生评级线上审核。

后勤线上审批、动态考核、违规清退，实行黑名单机制。

餐食统一封签，回校核验，形成“商户-骑手-学生”全程可追溯。

## 4.3 食品安全管控

校内食堂依托学校统一采购台账，叠加明厨亮灶、档口考核、餐品抽检。

校外白名单执行资质准入、封签核验、用户评价、定期抽查。

平台端投诉24小时闭环，食品安全档案云端留存。

## 4.4 骑手管理

仅限在校学生，学工系统实名核验、岗前培训考核。

购买意外保险，出校取餐限定时段与商圈。

禁止载人、限速，配送轨迹系统可查。

薪酬全部通过学校公账发放，平台不截留。

## 4.5 资金与数据监管

全部交易资金进入学校财务对公账户，收支两条线。

系统按规则自动分账，财务处双人复核。

学生身份、支付信息加密存储，数据按学校要求留存。

# 五、商业模式与计费

## 5.1 总体原则

校外商户订单：学校零成本，佣金与取餐费由商户承担。

校内食堂订单：按线上订单营业额收取6%技术服务费，从学校公账列支，用于平台开发、运维与驻校运营。

配送费：学生支付1.5元/单，全额结算给学生骑手，平台不抽成。

校内档口：6%提成机制不变，平台不向档口收费。

## 5.2 计费一览表

| 订单类型 | 计费项 | 承担方 | 计费标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校内食堂订单 | 平台技术服务费 | 学校（公账） | 线上订单营业额6% | 覆盖系统、运维、驻校运营 |
| 校外商户订单 | 平台佣金 | 校外商户 | 营业额6%-8% | 低于主流平台18%-23% |
| 校外商户订单 | 出校取餐费 | 校外商户 | 1.5-2元/单，按距离分档 | 覆盖商家到校门口取餐段 |
| 全部配送订单 | 宿舍配送费 | 学生/买家 | 1.5元/单 | 全额发放学生骑手 |
| 骑手结算 | 配送收入 | 学生骑手 | 按单结算 | 平台不截留 |

以上费率为方案建议，最终以学校审议结果为准。

## 5.3 学校侧账本

校外订单：学校不承担任何平台费用，还能获得商户资质、交易流水与食品安全数据。

校内订单：6%技术服务费从线上订单营业额中列支，属于平台运营采购，不占用食堂采购预算。

整体账本：食堂销量提升带来的营业额增量，足以覆盖技术服务费支出，测算见第九章。

## 5.4 商户侧账本

校内档口：6%提成机制不变，平台不收费；线上订单带来营业额增量，档口绝对收入增加。

校外商户：总负担约为佣金加取餐费，折合客单价16%-21%，低于主流平台18%-23%，且能直达宿舍楼下。

# 六、实施计划（90天）

## 6.1 三阶段安排

| 阶段 | 时间 | 关键动作 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动筹备 | 第1-30天 | 立项、政策文件、系统开发、商家白名单、骑手招募培训、取餐点建设 | 完成系统与制度准备，首批50-100名骑手，白名单商户20-30家 |
| 单校区试点 | 第31-60天 | 选定一个校区试运行，严管校外骑手入校，订单、配送、分账全流程跑通 | 日均订单1,500-3,000单，形成试运行报告 |
| 双校区推广 | 第61-90天 | 复制到第二校区，扩容商户与骑手，正式运营 | 日均订单5,000-7,000单，骑手扩容至200-300人 |

试点校区选择食堂数量多、宿舍集中、周边商户成熟、学校配合度高的校区。

## 6.2 政策配套时间表

第1-30天：出台《校园外卖与配送管控办法（试行）》，确定校门口自取点方案。

第31-60天：试点校区开始执行管控，同步监控舆情与订单数据。

第61-90天：依据试点数据完善制度，形成正式文件。

## 6.3 双校区推进原则

第二校区复制时只迁移成熟流程，不叠加新功能。

两个校区分别设站点负责人，避免跨校区统一排班的复杂度。

每校区独立核算订单、配送、收入与投诉数据。

# 七、运营机制

## 7.1 四方协同

学校：负责政策、监管、公账、食品安全与骑手助学管理。

运营方：负责系统开发、驻校运营、客服、骑手培训、商家运营与活动推广。

校内食堂/档口：负责备餐出餐、食品安全与数据配合。

学生骑手：负责取餐、配送、签收，凭劳动获得配送收入。

## 7.2 运营团队配置

每校区1名驻校运营兼客服，覆盖双校区。

每校区设骑手队长2-3名，负责排班与异常处理。

平台侧配置技术、调度、财务对账与市场团队。

## 7.3 学生骑手岗位

一期50-100人，正式运营后扩容至200-300人。

优先录用困难学生，可自主匹配无课时间。

配送费与取餐费全部进入骑手收入池，按实际接单结算，稳定骑手人均月增收约1,000-2,500元。

## 7.4 激励机制

商户：评分4.8分以上优先曝光，连续不合格清退。

骑手：月度接单榜、零投诉奖励、勤工俭学评优。

学生：新客首单优惠、错峰券、满额免配送费。

# 八、风险防控

| 风险 | 等级 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 食品安全 | 高 | 白名单准入、封签核验、明厨亮灶、抽检与黑名单 |
| 骑手出校取餐安全 | 高 | 商圈限制、保险、限速禁载、培训考核 |
| 校外骑手管控执行 | 中 | 制度先行、保卫处执行、校门口自取点、逐步收口 |
| 订单量不及预期 | 中 | 单校区试点、优惠预算、商家激励、运营迭代 |
| 资金与数据合规 | 中 | 公账归集、自动分账、双人复核、加密存储 |
| 学生舆情 | 中 | 保留自取点、24小时投诉闭环、每月公示 |

风险等级与处置机制在试点期每月复核一次。

# 九、效益测算

## 9.1 测算假设（可调整）

在校生约1.5万人，两个校区。

食堂当前日均销量按2万餐次、客单价10元估算，需以学校数据校准。

校外外卖现状约7,000单/日。

一期平台目标日均订单5,000-7,000单。

## 9.2 食堂销量提升测算

| 阶段 | 主要增量 | 食堂日增单量 | 累计增幅（餐次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期（0-6个月） | 校外外卖回流、错峰与夜宵 | +1,500-2,500 | +8%-13% |
| 二期（6-18个月） | 社区助餐/团餐 | +300-600 | +10%-16% |
| 三期（18-36个月） | 社区C端零售 | +800-2,000 | +14%-26% |

考虑社区订单客单价更高，三年累计营业额增幅预计约17%-32%；保守场景10%-15%，中性15%-25%，乐观30%以上。以上为方案测算值，最终以学校实际数据校准。

## 9.3 平台规模与收入盘

一期日均订单5,000-7,000单，按混合客单12元估算，月GMV约180万-250万元。

校内线上订单约3,000-4,000单/日，校外白名单订单约2,000-3,000单/日。

服务费与佣金收入覆盖双校区驻场运营、系统运维与市场投入。

配送费池月均约22万-32万元，全额发放学生骑手。

## 9.4 管理与社会效益

校外骑手统一管控，校园人员与治安管理压力下降。

商户资质白名单与封签核验，校外餐食来源可查。

100-300个弹性助学岗位，服务困难学生。

平台数据支持食堂菜品、排班与采购优化。

远期社区供餐对接老年助餐等民生项目，提升学校服务地方的形象。

# 十、合作机制与提请事项

## 10.1 学校需提供的配套

出台《校园外卖与配送管控办法》《平台统一公账结算细则》。

明确后勤、学工、保卫、财务职责分工。

提供校门口取餐点、宿舍楼取餐点场地与用电。

推动校内3座食堂档口统一入驻。

## 10.2 运营方投入

平台系统开发、服务器与安全运维。

双校区驻场运营、客服与骑手培训。

骑手装备、封签与取餐设备投入。

首期市场推广与商家拓展。

## 10.3 提请学校审议事项

审议项目立项与试点校区。

审议《校园外卖与配送管控办法（试行）》。

审议公账归集与6%技术服务费结算方式。

审议骑手管理、勤工俭学与保险安排。

确定校门口自取点的建设与管理主体。

# 附录A　关键参数假设表

| 参数 | 当前假设 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 在校生规模 | 约15,000人 | 需学校确认 |
| 校区/食堂 | 2个校区、3座食堂 | 需确认各校区食堂分布 |
| 校外外卖现状 | 约7,000单/日 | 约半数学生，需调研校准 |
| 食堂日销量 | 约20,000餐次/日 | 需学校财务/后勤数据校准 |
| 食堂客单价 | 约10元 | 需校准 |
| 平台目标单量 | 5,000-7,000单/日 | 一期目标 |
| 校内订单服务费 | 线上订单营业额6% | 按学校审议结果 |
| 校外商户佣金 | 营业额6%-8% | 可再调整 |
| 出校取餐费 | 1.5-2元/单 | 按距离分档 |
| 宿舍配送费 | 1.5元/单 | 全额给骑手 |
| 骑手岗位 | 100-300人 | 分阶段扩容 |

本表所有参数均可根据学校实际数据替换，方案测算逻辑不变。

# 附录B　计费口径说明

技术服务费只对校内线上订单营业额计收，不涉及堂食流水。

校外商户佣金与取餐费不进入学校成本，由商户结算至公账后按规则分账。

配送费作为学生劳动报酬，全额发放，不设抽成。

所有费率可经学校审议后按实际情况调整。